1. Краткое описание проекта (суть)

- Название мобильного приложения: «Ресторан»

- Описание: Нативное Android-приложение для ресторана с локальной базой данных. Состоит из клиентской части (авторизация, меню, корзина, оплата, история заказов) и административной панели (управление меню, заказами, отчеты).

- Цель: Автоматизация процессов заказа и учета в ресторане.

- Аналоги: Собственные приложения ресторанов (например, Starbucks, McDonald's), функционал заказа в Яндекс.Еда.

- Дата сдачи: 17.11.2025

- Целевая платформа: Android 8.0 (API 26) и выше.

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Клиент: Регистрация, авторизация, просмотр меню, корзина, выбор оплаты, отслеживание статуса заказа, история заказов.

- Администратор: Авторизация, управление меню (добавление/удаление блюд), управление статусами заказов, выгрузка отчета в Excel.

2.2. Базовый функционал (MVP)

Для клиента:

- Авторизация и регистрация (логин/пароль, данные хранятся в SQLite).

- Интерактивное меню (категории, блюда с фото, описанием, ценой).

- Корзина (добавление/удаление, изменение количества, итоговая сумма).

- Оформление заказа: Выбор способа оплаты (Симуляция оплаты картой, наличные).

- История заказов с отображением текущего статуса («принят», «готовится», «готов», «выполнен»).

- Отслеживание статуса текущего заказа.

Для администратора:

- Авторизация по логину и паролю, заданному в коде.

- Управление меню: CRUD (Создание, Чтение, Обновление, Удаление) для блюд и категорий.

- Управление заказами: Просмотр списка всех заказов, изменение их статуса вручную.

- Отчетность: Выгрузка отчета о заказах за текущий день в файл Excel (.xlsx).

2.3. Нефункциональные требования

- Платформа: Android 8.0+ (API 26+).

- Время отклика UI: < 200 мс для основных операций (навигация, добавление в корзину).

- Безопасность: Хеширование паролей (BCrypt), безопасное хранение данных SQLite, защищенный доступ к админ-панели.

- Конфиденциальность: Возможность удаления аккаунта и связанных данных пользователя.

- Локализация: RU.

- Доступность: Соответствие рекомендациям по доступности (контраст, размер текста, поддержка TalkBack).

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

- Язык: Kotlin

- Минимальная версия Android: API 26 (Android 8.0)

- Архитектура: MVVM / MVI

- База данных: SQLite (через Room Persistence Library)

- Асинхронность: Kotlin Coroutines / Flow

- Внедрение зависимостей: Hilt

- Работа с Excel: Библиотека Apache POI для Android

- Навигация: Jetpack Navigation Component

4. Архитектура и данные

4.1. Архитектурная схема (вкратце)

Нативное приложение (Android, Kotlin) ↔ Локальная база данных SQLite (через Room). Все данные хранятся и обрабатываются непосредственно на устройстве.

4.2. Структура БД

- users: { id, login, password, name, email, phone, created_at, is_admin}

- categories: { id, name}

- dishes: { id, name, description, ingredients, price, category_id, image_res_id, is_favorite}

- orders: { id, user_id, created_at, status_order, payment_method, total_amount}

- order_items: { id, order_id, dish_id, quantity, price_at_time_of_order}

5. UI/UX: основные экраны + требования

Клиент:

- Экран входа / регистрации.

- Главный экран (Меню с категориями).

- Экран корзины.

- Экран избранных блюд

- Экран оформления заказа (выбор оплаты).

- Экран истории и статуса заказов.

Администратор:

- Экран входа в админ-панель.

- Главный экран админ-панели с разделами: "Заказы", "Меню", "Отчет".

- Экран управления заказами (список со сменой статуса).

- Экран управления меню (CRUD для блюд).

- Кнопка "Выгрузить отчет" (формирует и сохраняет .xlsx файл во внешнее хранилище).

6. Тестирование

- Unit-тесты на ViewModel и бизнес-логику (например, расчет суммы корзины).

- Instrumented-тесты на основные сценарии: создание пользователя, добавление блюда в корзину, оформление заказа.

- Ручное тестирование интерфейса и выгрузки отчета.

7. Релиз

- Репозиторий: GitHub (необязательно).

- Итоговый артефакт: APK-файл для установки на Android-устройство.

8. Безопасность и приватность

- Шифрование БД: Использование SQLCipher для шифрования локальной базы данных SQLite.

- Хеширование паролей: Обязательное хеширование паролей пользователей алгоритмом BCrypt.

- Валидация данных: Проверка типа и размера загружаемых изображений (только JPG/PNG, до 2 МБ).

- Удаление данных: Возможность полного удаления пользователем своего аккаунта и всей связанной информации из БД.

- Контроль доступа: Программная проверка прав доступа к данным и функциям (например, что пользователь имеет доступ только к своим заказам).

9. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Общее время на разработку: 7 недель (с 29.09.2025 по 17.11.2025)

Sprint 1 — Подготовка (15.09.2025 - 21.09.2025) - 1 неделя

- Цель: Финализация ТЗ, создание прототипов интерфейса, настройка среды разработки.

- Задачи:

  - Детальное проектирование структуры базы данных (Room Entities, DAO).

  - Создание clickable-прототипа основных экранов в Figma.

  - Настройка Android Studio проекта.

- Результат: Утвержденное ТЗ, прототипы в Figma, готовый к работе проект.

Sprint 2 — Ядро приложения и БД (22.09.2025 -29.09.2025) - 2 недели

- Цель: Реализация базовой архитектуры и работы с данными.

- Задачи:

  - Настройка Room Database, создание всех Entity, DAO и Repository.

  - Реализация экранов авторизации и регистрации пользователя.

  - Реализация хеширования паролей (BCrypt).

  - Разработка главного экрана (список категорий).

- Результат: Работающее приложение с регистрацией/входом и пустым главным экраном. Готовая и протестированная база данных.

Sprint 3 — Клиентский функционал (Меню, Корзина, Заказ) (29.09.2025 - 12.10.2025) - 2 недели

- Цель: Реализация основной логики работы клиента.

- Задачи:

  - Разработка экрана списка блюд.

  - Реализация функционала корзины (добавление/удаление, подсчет суммы).

  - Разработка экрана оформления заказа с выбором оплаты.

  - Симуляция оплаты картой (закрытие окна с успехом).

- Результат: Пользователь может авторизоваться, выбрать блюда, добавить их в корзину и оформить заказ.

Sprint 4 — История заказов и Админ-панель (13.10.2025 - 26.10.2025) - 2 недели

- Цель: Добавление возможности отслеживать заказы и панели управления.

- Задачи:

  - Реализация экрана "История заказов" для клиента.

  - Разработка экрана входа в админ-панель (жесткий логин/пароль).

  - Создание экрана управления заказами для администратора (просмотр списка, смена статуса).

- Результат: Клиент видит историю, администратор может менять статусы заказов.

Sprint 5 — Управление меню и Отчетность (27.10.2025 - 09.11.2025) - 2 недели

- Цель: Завершение функционала админ-панели.

- Задачи:

  - Реализация операций для меню (добавление, редактирование, удаление блюд).

  - Интеграция библиотеки Apache POI.

  - Разработка функционала выгрузки отчета за текущий день в .xlsx.

- Результат: Администратор может полностью управлять меню и выгружать отчеты.

Sprint 6 — Тестирование, отладка, полировка (10.11.2025 - 23.11.2025) - 2 недели

- Цель: Подготовка финальной версии к сдаче.

- Задачи:

  - Комплексное тестирование всех сценариев использования.

  - Исправление обнаруженных ошибок (баг-фиксинг).

  - Финальная сборка Release APK.

  - Подготовка тестовых аккаунтов.

- Результат: Готовый к сдаче APK-файл и сопроводительные материалы.

Финиш: сдача до 17.11.2025 (включительно).

10. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Темная тема: Реализация темной темы для всего интерфейса приложения.

- Офлайн-уведомления: Локальные напоминания о статусе заказа (например, когда заказ переходит в статус "Готов").

- Система избранного: Возможность добавлять блюда в "Избранное" для быстрого доступа.

- QR-код для столиков: Генерация QR-кода для столика, чтобы привязать к нему заказ (если приложение используется на планшете в зале).

- Расширенная аналитика: Более детальные отчеты в админ-панели (популярные блюда, средний чек, графики).